|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité** | **Responsable** | **Participants** | | **Ressources Nécessaires** | **Délais** |
| Recenser les artisans | Entreprise 29 | Équipe de terrain, spécialistes BD | | Bases de données, questionnaires, outils de collecte de données | 10 jours |
| Développer l'application web | Développeur d’Application (DAS) | Équipe de développement front-end et back-end | | HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, MySQL | 2 mois |
| Configurer l'infrastructure réseau | Réseau sécurité informatique (RSI) | Techniciens réseaux, administrateurs systèmes | | Routeurs, commutateurs, serveurs, pare-feu, IDS, IPS | 1 mois |
| Développer le plan marketing | Communication Digitale (COM) | Spécialistes marketing, designers | | Outils de marketing, logiciels de conception | 2 semaines |
| Élaborer le business plan | Administration Transformation Digital (ATD) | Analystes financiers, consultants | | Données financières, logiciels de gestion financière | 1 semaine |
| Concevoir des spots publicitaires | Multimédia et Art du Numérique (MMX) | Équipe de production vidéo, créateurs de contenu | | Équipements de tournage, logiciels de montage vidéo | 1 semaine |
| Développer le plan de communication | Communication Digitale (COM) | Stratèges de communication, créateurs de contenu | | Plateformes de communication, logiciels de CRM | 1 semaine |
| Concevoir la charte d’utilisation de l’application | E-commerce et Marketing Digital (CMD) | Juristes, spécialistes en expérience utilisateur | Outils de rédaction, plateformes de collaboration | | 1 semaine |

**Entreprise 29**

La matrice d’activité